**Primeira reunião**  
**31/07 - 14h**

* Conhecendo mais ou menos a equipe
* Formação de perfil dos integrantes
  + Raquel – 2º semestre -> Pouco de python e github
  + Eduardo – 2º semestre -> Pouco de c
  + Fernando - 6º semestre -> mais avançado
  + Hoton -> 3º semestre -> básico de c
  + Pedro - 4 semestre – c, pouco de java
  + João Lucas-4º semestre -> um pouco de c, ponteiro (posição), python
  + Raul - 2º semestre -> Básico de C
* Discord como canal de comunicação - <https://discord.gg/t3KWnSm2jb>
* Discutindo sobre ferramentas

**Tarefas da semana**

* Ferramentas a serem pesquisadas (boas para criar aplicativo):
  + django e ~~wordpass~~
  + github
  + React Native
* trazer ideias fáceis para o projeto -> tentando definir requisitos do cliente
* informar os horários disponíveis (<https://unbbr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/180016491_aluno_unb_br/ERKD9q4y4tlLuM7-JW6t_eYBvGH38DykHQXOElqo7iZAqQ?e=bbIgGW>)

**Possíveis temas:**

* ~~Saúde Mental (APP);~~
* Pagamento do (RU);
* ~~Variante do COVID (APP);~~

**Conclusões**

* tema o mais simples possível

Presentes: Raquel, Eduardo e Fernando/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**07/08 - 2ª Reunião**

Sábado

Discussão sobre os temas:

1. Desistência do tema sobre saúde mental
2. Inclusão do tema: Super Agenda (SA)
3. Discussão entre pagamento Ru x SA e seus passíveis requisitos e features

Criação de cronograma

Preparação para apresentação (slides)

Escolha sobre desenvolvimento de APP

Presentes: eduardo, fernando, hoton e raquel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**09/08**

* Usar zenhub como docuementação (pesquisar sobre)
* Preferência pela super agenda
* Usar a ferramenta figma como ferramenta (pesquisar sobre)

Presente: raquel, hoton, joão, pedro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**11/08 - Sprint 0**

* Repositório definitivo no git -> git desktop
* Discussão sobre o processo do trabalho
  + Protótipo de baixa fidelidade (rascunho)
  + ‘’ média
  + ‘’ alta
  + Backlog com os requisitos e o grau de importância deles
* Definição de tema: Super Agenda
* Framework -> react native (java) x Flutter (c) ??
* Figma - protótipo alta fidelidade

Presentes: eduardo, fernando, hoton, joão, pedro, raquel e raul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**13/08 - Daily scrum**

* Documentação com latex?

Presentes: todos

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**18/08 - Sprint 1**  
   
Definição das novas tarefas da semana, a saber:

* criar o protótipo de baixa fidelidade;
* criar o protótipo da logo do projeto e do nome do projeto;
* documentar a sprint 0; e
* definir a identidade visual do projeto (Scrum master).

As tarefas devem ser feitas em dupla/trio, excedendo a do Scrum master.

Presentes: Eduardo, Raquel, Hoton, João, Fernando, Raul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**25/08 - Sprint 2**

Escolha do protótipo de baixa fidelidade, do protótipo da logo do projeto e do nome do projeto.

Definição das novas tarefas, a saber:

* criar o protótipo de média fidelidade (figma) e definir a identidade visual;
* capacitar a equipe para o uso do React-Native;
* criar o ambiente de desenvolvimento do Software; e
* Documentar a sprint 0;

A criação do protótipo de média fidelidade deve ser feita pelos seguintes membros: Hoton, Raul, Raquel e Fernando.  
A criação do ambiente de desenvolvimento deve ser feita pelos seguintes membros: Eduardo, Pedro e João.

Presentes: Eduardo, Fernando, Hoton, João, Pedro, Raquel e Raul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**01/09 - Sprint 3**

Escolha das Features a serem feitas do Backlog: Horários.

Definição das novas tarefas, a saber:

* Capacitação da equipe para o desenvolvimento em React-Native;
* Desenvolvimento do protótipo do produto de acordo com o Backlog;
* Documentação do protótipo de baixa fidelidade e média alta fidelidade;

O desenvolvimento do protótipo do produto será realizado pela equipe após a capacitação da equipe quanto ao framework React-Native.

Presentes: Eduardo, Fernando, Hoton, João, Pedro, Raquel e Raul

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**08/09 - Sprint 4**

Alinhamento da equipe sobre a ambientação

Avaliação de novas mudanças com base na opinião do professor:

* Clicar na data e abrir para adicionar evento
* Sistema de nota -> prever nota -> Barras de progresso
* Evento recorrente
* Cadastro para compartilhar
* botões mais intuitivos – ícones

Gravação da sprint – Foi decidido gravar as reuniões de agora em diante para revisar o que foi feito e para quem não puder estar presente

Vídeos na pasta compartilhada: <https://unbbr-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/202045268_aluno_unb_br/EhCWSwnBSD5GvIrneNu6qQUB4njzPWYs6SePiqBmlD_Gqw?e=dxJVHL>

Continuação da capacitação do react

Restabelecimento das tarefas depois de decidirmos dar um descanso aos integrantes:

* Sprint 2
* Sprint 3
* Documentação dos protótipos
* Tela do usuário
* Identidade Visual

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**15/09 - Sprint 5**

Finalização da ambientação e da documentação dos protótipos de baixa e média fidelidade.  
Criação de novas tarefas da semana, a saber:

* tela de eventos;
* tela de horário; e
* tela de disciplinas.

Cada tarefa foi distribuida em 3 grupos.  
Presentes: todos.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**08/10 - Daily/Sprint 6**

Remoção de todas as features do backlog, exceto a das disciplinas e dos eventos(calendário).

NOVAS FEATURES: Disciplinas e Eventos.  
Disciplinas: cadastrar, visualizar, editar ou excluir disciplina.  
Eventos: cadastrar, visualizar, editar ou excluir um evento e visualiza-lo a partir do calendário.